Санкт-Петербургский государственный университет

Факультет менеджмента

Кафедра стратегического менеджмента

Техника оценивания реальных опционов на примере

принятия стратегического решения о выборе времени

строительства завода

## Проектная работа студента 2-го курса

магистратуры Шуста В.А.

Научный руководитель:

д.ф-м.н., проф. Бухвалов А.В.

Санкт-Петербург

2002 г.

Исходные предпосылки:

Компания Merloni TermoSanitari S.р.A. работает на рынке промышленного оборудования. Она занимается производством водогрейного оборудования для системы отопления и горячего водоснабжения. Компания отлично себя зарекомендовала себя на рынке теплообменного оборудования сначала в Италии, затем в Европе и с 2003 года планирует начать экспансию на рынок Северо-запада России.

Маркетинговые прогнозы:

Итальянская компания Merloni TermoSanitari S.р.A. начнет строительство завода по производству электрических водонагревателей марки Ariston в Ленинградской области в конце 2003 года. Завод будет построен на территории промышленной зоны «Кирпичный завод» Всеволожского района на участке площадью 5 га. Мощность производства на первом этапе составит порядка 400 единиц продукции в год, в перспективе рассматривается возможность расширения производства до 1000 единиц продукции. Предприятие будет выпускать бытовые и промышленные водонагреватели. Рынок сбыта продукции — регионы РФ, страны СНГ, Прибалтика. Инвестиции в проект составят порядка 5 млн долларов на первом этапе (в итоге для реализации программы компания собирается вложить порядка 20 млн долларов).

Участники рынка объясняют планы компании Merloni высокими перспективами растущего российского рынка теплообменного оборудования. По оценке Алексея Серова, руководителя отдела маркетинга российского представительства компании Heidelberg, за прошлый год отечественный рынок такого промышленного оборудования вырос на 20%. При этом на импорт приходится около восьмой части приобретаемого оборудования - ведущими поставщиками являются Германия, Италия, США, Китай и Канада.

"Главная проблема российских российского рынка теплообменников – это плохая платежеспособность потребителей", - говорит Серов. Основными потребителями здесь являются представители муниципальных образований ЖКХ (ТЭЦ, Тепловые сети), а так же ряд промышленных предприятий имеющих собственные котельни. Однако состояние основных фондов организаций находятся довольно в плачевном состоянии (не происходила замена, модернизация по 10-15 лет) и поэтому они вынуждены изыскивать средства на замену.

Относительно цен на теплообменное оборудование можно отметить следующее: по мнению ведущих специалистов Петербургской представительства компании Heidelberg в 2003 году снижение цен не будет наблюдаться, более того запланирован их существенный рост. За последний год цены на рынке в среднем выросли на 7-12%. В первую очередь это определялось ростом цен на энергоносители. В следующем 2003 году предполагается рост цен на газ на 30%, на железнодорожные перевозки на 12% и электроэнергию на 14%. По прогнозам ведущих специалистов цены на теплообменное оборудование могут вырасти в среднем на 15% и такая же тенденция к повышению намечена на ближайшие 2 года.

Также немаловажным фактором, влияющим на цену недвижимости на первичном рынке, является стоимость стройматериалов. За последний год идет устойчивое повышение их стоимости. Основная причина в том, что по данным строительных фирм, порядка 40% стоимости стройматериалов составляют транспортные расходы и именно их удорожание обуславливает повышение цен. Другим немаловажным фактором аналитики предполагают, что стоимость бензина в ближайший год будет расти. Проведенное прогнозирование цен на бензин показало, что стоимость бензина на внутреннем рынке практически не зависит от цены на нефть на мировых рынках и имеет однонаправленную тенденцию к росту. В итоге, анализируя рынок недвижимости и строительства в Ленинградской области, аналитический отдел компании Merloni приходит к выводу, что в следующем году существует большая вероятность роста удельных затрат на строительство по крайней мере на 10%.

Постановка задачи:

Принятие стратегического решения о выборе времени строительства завода по производству теплообменного оборудования на территории завода ОАО «Кирпичный завод» Ленинградской области. Компания для реализации проекта собирается взять кредит в Европейском банке реконструкции и развития. Срок строительства завода составляет 1 календарный год.

Финансовый анализ:

Предпосылки:

- Существует большая вероятность, что цены на аналогичное уже существующее оборудование вырастут на 15%.

- Существует неопределенность относительно того, вырастут ли за год затраты на предполагаемое строительство завода.

- К 2004 году не ожидается появление каких-либо серьезных изменений в составе участников конкурентной борьбы или появления более технологичного оборудования.

- Предполагается, что при захвате планируемой 7% доли рынка компания сможет продавать оборудование по сложившимся к тому времени ценам и сможет реализовать заложенные планы.

Ставка процента по кредиту составляет 11% (соответствует ставке кредита Европейского банка реконструкции и развития) и выдается на сумму порядка $5 мил.

Исходные данные для анализа:

Предполагаемые затраты на строительство завода (для соответствующего момента времени 0 и 1):

З0: = $ 5000 тыс

З1: = $ 5500 тыс

Предполагаемый объем продаж в ближайшие 2 года в среднем за год будет составлять 367 шт.

Среднестатистическая стоимость оборудования (для периодов 0 и 1):

Ц0: = $ 15 тыс

Ц1: = $ 17 тыс

Соответственно выручка за каждый период составит:

Ц0: =~ $ 5500 тыс

Ц1: =~ $ 6240 тыс

Вероятности перехода:

q - вероятность того, что затраты возрастут до З1, составляет 0,5

p - вероятность того, что цены возрастут до Ц1, составляет 0,4

Рассмотрим следующие возможные варианты осуществления инвестиционного проекта:

- Компания может начать строительство завода немедленно (2003 год) и одновременно тут же начать продавать оборудование (ввозя его из-за границы с другого своего завода в Германии)

- Можно начать строительство опять же немедленно и к моменту окончания строительства начать реализовывать оборудование.

- Компания может отложить строительство на год, пока она не получит более четкий анализ рынка и пока не прояснится ситуация с ценами на аналогичное уже существующее оборудование.

Таким образом, для реализации данного проекта необходимо учесть неопределенность (возможность) изменения цен на теплообменное оборудование в будущем. В данном случае существует опцион отложить строительство на год (option to wait).

Возможные альтернативы изменения цен и затрат:

0,5	     З0 = $5000 тыс.

Затраты

0,5	     З1 = $5500 тыс.

0,6	     Ц0 = $ 5500 тыс.

Цены

0,4	     Ц1 = $ 6240 тыс.

Дерево возможных альтернатив:

# З1,Ц0 – Не строим

# 0,1

# 0,4

# З1,Ц1 – Строим

# 0,4

# З0,Ц0

# З0,Ц0 – Строим

# 0,1

# З0,Ц1 – Строим

Результаты проведенных расчетов приводят нас к выводу:

- Если начать строительство завода через год (2004 год), а продавать товары уже сегодня - такой вариант компании не выгоден (приходится их ввозить из-за бугра), однако нам ничего не мешает начать строительство сейчас и надеяться, что цены за год вырастут.

- Если она начнет строительство сегодня, и будет рассчитывать, что цены на теплообменное оборудование не возрастут (останутся на прежнем уровне), то проект не окупит себя, и тогда NPV в этом случае составит:

NPV = - 45,045

- Если же она начнет строительство сегодня и заложит в бюджет предполагаемый рост цен, то NPV будет равно:

NPV1 = 221,6216

- И последний вариант, когда компания откладывает строительство завода на год и при этом предполагает, что цены вырастут, в этом случае она сталкивается с риском того, что у нее сильно возрастут средние удельные затраты на строительство завода

NPV2 = 133,9177

Таким образом, стоимость опциона отложить принятие решения на год составит:

С = NPV2-NPV1 = -87,7039

Вывод: Компании следует начать строительство сегодня, надеясь что цены на теплообменное оборудование вырастут, т.е. она рассчитывает, что если начнет через год продавать произведенное уже на этом заводе оборудование, то она сможет окупить вложенные средства. Основой такого предположения являются ее оптимистические ожидания относительно повышения цен в будущем.

Анализ на чувствительность:

- Чувствительность к изменению цен на оборудование:

| Ц1 | 5500 | 5648 | 5796 | 5944 | 6092 | 6240 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NPV1 | -45,045 | 8,288288 | 61,62162 | 114,955 | 168,2883 | 221,62162 |
| NPV2 | -106,323 | -58,2745 | -10,5511 | 37,82161 | 85,86965 | 133,9177 |

На основе приведенных данных можно сделать вывод, что решение выдвинутое маркетинговым отделом компании является устойчивым относительно ожидания величины роста цен на оборудование, поскольку уверенность в небольшом росте цены в будущем уже заставляет ее начать строительство сегодня.

- Чувствительность к изменению сегодняшних затрат на строительство:

| З0 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NPV1 | 221,6216 | 121,6216 | 21,62162 | -78,3784 | -178,378 | -278,3784 |
| NPV2 | 133,9177 | 115,8997 | 97,88167 | 79,86365 | 61,84563 | 43,827611 |

Принятое решение достаточно чувствительно к начальным затратам на строительство, и уже увеличение начальных затрат на $300 тыс. вынуждает ее отложить строительство на год.

- Чувствительность к изменению процентной ставки:

| r | 0,08 | 0,11 | 0,14 | 0,17 | 0,22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NPV1 | 366,6667 | 221,6216 | 84,21053 | -46,1538 | -249,18 |
| NPV2 | 195,4733 | 133,9177 | 78,48569 | 28,49003 | -44,3429 |

Таким образом, ее решение является довольно чувствительным к изменению процентной ставки. Здесь можно заметить, что очень важно то обстоятельство, где оно берет кредит под строительство - в Европе или в России.

Итог:

В результате проведенного анализа на чувствительность, мы можем сделать важный вывод:

Решение о строительстве завода в 2003 году в надежде на будущий рост цен является чувствительным по отношению к изменению основных факторов, могущих повлиять на окончательное решение.

Маркетинговый анализ проекта:

Если компания сейчас ввозила оборудование из-за границы – то она бы терпела большие затраты (налоговые пошлины) и в результате планировала мин прибыль (чтобы реализовать поставленные планы), но за этот год она бы хорошо зарекомендована себя уже на этом рынке (через год скорее у нас будут не такие выгодные условия)

Если она подождет 1 год – ситуация конечно изменится, но не так кардинально. Конкуренты смогут подготовить себя более основательней к нашему выходу на рынок. Однако по предположению маркетингового отдела, есть уверенность в выполнении ранее заложенного плана, т.к. компания обладает технически более совершенной техникой, широкой известностью в Европе и богатым опытом.

Типы подогревателей:

- Газовые проточные водонагреватели

- Электрические проточные водонагреватели

- Емкостные водонагреватели

У каждого подогревателя есть существенные технологические различия и они ориентированы на определенный потребительский сегмент рынка. Какие-то из них довольно громоздкие и требуют дополнительного оборудования, какие-то компактные, но потребляют много электроэнергии. Однако по многим параметрам они превосходят существующие на данном рынке аналоги.